## Slide 1
云作业平台
小组成员：孙云帆、杨宇晗、伊丹翔、曹韫琪、高瑞泽
技术原型迭代答辩
第五组

## Slide 2
目录
项目原型展示
软件架构设计
质量设计战术
迭代评估报告
01
02
04
03

## Slide 3
项目原型展示
01

## Slide 4
软件架构设计
02

## Slide 5
编程规范
使用Google的Java编程规范
在IDEA中导入intellij-java-google-style.xml
将后端代码自动格式化为符合编程规范的代码。

## Slide 6
部署视图
使用传统B/S架构
用户通过浏览器对云作业平台进行访问
目前用户登录和核心业务处理都在同一个云服务器上，之后会集成Spring Cloud后分成微服务模块部署到K8s上，也会同时修改部署视图。
数据库被分为主数据服务器（MySQL）和业务数据服务器（MongoDB）。

## Slide 7
逻辑视图
云作业平台系统的逻辑视图主要由三层组成，分别是Application层，Business Service层以及Middware层。
Application层主要由相应各种用户界面请求的动作类组成，它会调用Business Service层中的函数进行业务逻辑处理，同时根据结果显示不同的界面给用户。
Business Service层主要完成实际的业务逻辑，同时包括与数据库的表对应的实体类，以及访问数据库的DAO类。
Middware层为使用的函数库。

## Slide 8
Application层

## Slide 9
Business Service层
Service包

## Slide 10
数据视图

## Slide 11
质量设计战术
03

## Slide 12
使用Prometheus+Grafana进行后端监控。
对后端处理时间过长的请求返回时间超时，避免长时间占用后端资源。
若数据库发生故障，可以依靠备份数据库进行数据回滚，避免脏数据的影响。
使用token识别前端的请求，防止被非前端浏览器调用接口。
对存储的图片大小进行限制，并对base64进行压缩。
对数据库学号工号部分添加索引，对数据库部分表的结构进行优化。
存有数据库副本，暂时制定为每天凌晨2点自动备份一次数据库。
后端最终会采用微服务架构。
质量设计战术：
可用性设计战术
性能设计战术
可测试性设计战术
使用Cypress进行前端的端到端测试，要求覆盖95%以上的页面和按钮。
使用Jest进行前端单元测试，要求line覆盖率达到95%。
使用Junit进行后端单元测试，要求line覆盖达到95%。
使用Postman进行后端API接口测试，具体接口相应时间在软件架构文档中进行了详细规范。

## Slide 13
base64压缩

## Slide 14
base64压缩

## Slide 15
迭代评估报告
04

## Slide 16
完成的任务
更新Vision文档（1.1版本）
更新软件需求规约（1.1版本）
详细制定本次迭代的计划与分工
学习并掌握Google的Java编程规范
编写软件架构文档
更新软件架构文档（1.2版本）
设计数据库
完成在线接口文档编辑
搭建后端
完善前端路由与美化前端
绘制设计模式UML图

## Slide 17
迭代完成质量
在规定的时间内较高质量的完成了Vision文档里的基本需求。
完成了部分期待需求。
技术原型功能点覆盖完整，设计较为美观，完成质量较高。
在下一次迭代中要完成全部期待需求和一部分兴奋性需求。

## Slide 18
评审/测试的结果
小组内部对软件架构文档进行了评审
小组内部对在线API接口文档进行了评审
对后端接口进行了可用性测试
小组内部对迭代计划进行了评审

## Slide 19
经验和教训
多人开发时对于共享的数据，接口等信息要及时协商好，避免因数据，接口等信息不同步而被迫返工，延迟开发进度。
迭代计划的制定的前后置关系比较复杂，而且还需要考虑课程进度，之后在制定迭代计划时候z还是应该根据课程安排随时更改迭代计划。
在遇到环境配置问题时，若无法解决，及时考虑更换技术栈以避免进度风险。

## Slide 20
内容汇报完毕